Projekt stav, spol. s r.o. Ing. Martin Volný Želivského 2227 356 01 Sokolov.

| Žádost o doložení podkladů projektové dokumentace VÁŠ DOPIS ZN.: |  |
| --- | --- |
| ZE DNE: |  |
| NAŠE ZN.: |  |
| VYŘIZUJE: | Bc. Michaela Palusková |
| TELEFON: | 353 240 123 |
| E-MAIL: | m.paluskova@nejdek.cz |
| DATUM: | 23.3.2023 |

Vážený pane Ing. Volný,

Vzhledem k nemožnosti dohody sjednání schůzky ohledně doručení chybějící dokumentace Muzeum Nejdek Vás tímto žádáme o zaslání jak tištěné, tak elektronické verze projektové dokumentace k Muzeu Nejdek dle smlouvy o dílo OISM/2019/374 (dle článku 2.1. Dílo bude vyskladněno v 5 ti paré PD v tištěné formě a 1 x CD s dokumentací ve formátu .pdf. a ve formátu pro možnost dalšího využití zadavatelem (dwg, dgn aj)

Do současné doby nám byla předána pouze jedna tištěna verze projektové dokumentace. Níže dosavadní přehled plnění smlouvy:

OISM/2018/67 + dodatek č.1 ev.č. OISM/2019/374 a dodatek č.2 ev.č. OISM/2019/491

+ objednávka 12/20/03

Proplaceno celkem 290 400,00Kč. Zbývá proplatit 54 450,00Kč. Celková cena dle SOD Kč 344.850Kč. Objednávka 13/20/03 za 36 300 - Doplnění projektové dokumentace

r. 2018	 108 900,00	- 3x tištěná verze Studie Muzeum Nejdek

r. 2018	 18 150,00	- 1x tištěná + 1x elektronická verze průzkumu biotického poškození objekt

r. 2019	 54 450,00	- zahájení prací na DPS

r. 2020	 108 900,00    	- projektové práce a ing. činnost – vydání SP

r. 2020   36 300,00	- dle objednávky projektové práce a ing. činnost

Požadované doručte na adresu Městský úřad Nejdek, Odbor investic a správy majetku, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek.

Pokud nebude ze strany zhotovitele dodáno požadované, bude objednatel požadovat plnění dle článku 8 smlouvy o dílo. (Článek 8 - Smluvní pokuty).

S pozdravem

Ludmila Vocelková

Starostka města